# DataTrace 妙搭全栈部署诊断与替代方案测试报告

报告日期：2026-08-13
对应议题：iss-26666cb6
测试对象：data-trace/ Node 后端、SQLite、public 前端，以及历史妙搭全栈应用 app_17c0x5ynggx

## 1. 结论与交付状态

本轮不能将 DataTrace 全栈版认定为已上线。已知全栈发布 7673352031051287514 的原始平台返回仅为：步骤“部署”，错误“job is failed”。本轮运行环境实际只有 bot 身份，未注入已授权用户；因此无法用 --as user 调用 Apps 的 release-list / release-get 来取得更多错误日志，也无法安全地推送或重发 release。

这属于“已授权身份未注入 issue run”的平台/运行环境问题，不能归因为用户未授权，也不能据此判断 spark:app:read 或 spark:app:write 尚未开通。现有静态公开版可继续作为展示回退，但它没有后端、线上数据库或真实邮件：

https://mcneny72smv7.feishuapp.com/app/app_17c0xqva3wb

本轮交付包括：可复核的身份与 release 查询失败证据、全栈代码适配审查、SQLite→托管数据库迁移设计、通过的本地 API 回归结果，以及三条可实施替代方案与推荐。

## 2. 测试环境、方法与边界

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 本地 Node | v22.23.1 |
| 本地 API 回归 | npm --prefix data-trace test：3/3 通过 |
| 静态检查 | npm --prefix data-trace run check：通过 |
| 本轮妙搭身份 | bot ready；user missing |
| Apps release 查询 | 被拒绝：need_user_authorization；命令要求 spark:app:read |
| 历史全栈失败证据 | app_17c0x5ynggx / 7673352031051287514 / “部署：job is failed” |

本报告将“本地通过”“历史静态版浏览器验收”和“本轮可确认的线上全栈结果”严格分开。由于没有 user token，本轮未把本地测试、历史截图或静态页 URL 写成全栈 API/数据库上线证据。

## 3. 发布历史与失败根因排查

### 3.1 已完成的查询

本轮执行了 lark-cli auth status --json --verify、lark-cli whoami --as user，并分别尝试对以下应用执行 lark-cli apps +release-list --page-size 500 --as user：

- 静态应用：app_17c0xqva3wb

- 已知全栈应用：app_17c0x5ynggx

两次 release-list 均在进入应用数据之前失败，原文为：need_user_authorization (user: )，并提示当前命令需要 spark:app:read。身份状态中 identities.user.status=missing、identities.bot.status=ready。所以本轮无法枚举全部 release，也无法逐个 +release-get 获取失败记录的扩展 error_logs。

### 3.2 已保留的原始失败证据

历史发布证据 evidence/miaoda-publish-retry-2026-08-13.json 记录：

| 应用 | Release | 状态 | 平台原始错误 |
| --- | --- | --- | --- |
| app_17c0x5ynggx | 7673352031051287514 | failed | 部署 / job is failed |

该错误没有包含构建日志、Node 版本、依赖解析、启动探针或数据库连接失败细节。因此“根因”目前只能定性为“妙搭部署 job 失败，平台详细日志尚未取得”，不能诚实地确定为代码、SQLite、端口或环境变量中的任何一项。

### 3.3 P0 解除动作

在一个确实注入杨凌西 user profile 的 issue run 中，按以下顺序执行：

- lark-cli auth status --json --verify，确认 identities.user.available=true 和 token valid。

- lark-cli apps +list --keyword DataTrace --as user，记录所有 DataTrace 应用与 app_id。

- 对每个全栈 app 执行 +release-list --page-size 500；对每个 failed release 执行 +release-get，原样保存 step、error_logs、commit_id。

- 对 app_17c0x5ynggx 执行 +db-table-list --environment dev 和 --environment online，再读取 non-secret 环境变量键名。

- 仅在错误日志指向明确工程问题后修改代码，提交并推送 sprint/default，调用 +release-create，以同一 release_id 轮询 +release-get 至 finished 或 failed。

## 4. 全栈工程适配审查

| 项目 | 代码事实 | 妙搭全栈适配判断 | 风险/下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动入口 | npm start → node src/server.mjs | 待验证 | 妙搭默认本地全栈脚手架通常包含自己的运行约定；需用真实 release 日志确认其是否接受裸 Node 服务。 |
| 端口 | process.env.PORT，默认 3000，0.0.0.0 监听 | 原理上适配 | 已遵从平台注入端口的常见方式；不能据此排除健康检查路径或进程管理不匹配。 |
| Node 版本 | engines.node >=22.5.0，使用 node:sqlite 的 DatabaseSync | 高风险待验证 | 依赖较新的实验性 Node API；若妙搭构建镜像低于该版本，构建/启动会失败。需以 release 的运行时版本/日志确认，不应凭猜测修改。 |
| 依赖 | 无第三方运行时依赖 | 适配 | 降低 install 风险。 |
| 后端 | Node 原生 HTTP，/api/* 与静态文件同源 | 待验证 | 与本地测试兼容；如平台要求框架 adapter / serverless handler，需要按脚手架改造。 |
| SQLite | data/data-trace.sqlite，启动时创建目录、WAL、执行 schema 与种子 | 不适配持久化目标 | 容器本地文件系统通常非托管数据库；即使短暂运行，重启/多实例会导致订阅与 mail_log 不可靠。 |
| 前端 API | public/app.js 对同源 /api/health、/api/regulations、/api/subscribers 等发起请求 | 适配前提成立 | 只有 Node 服务与反向代理正确运行时才可用。 |
| 环境变量 | PORT、PUBLIC_BASE_URL、MANAGE_LINK_SECRET、DISPATCH_API_KEY、MAIL_LOG_API_KEY | 待配置 | 线上必须设置不含示例值的秘密变量；本轮没有权限读取/写入其配置。 |

### 本地功能测试

本地 3 个 Node 测试全部通过，覆盖法规种子与关联完整性、法规检索至订阅创建/更新/取消的持久化流程，以及重复导入的幂等性。npm run check 对 server.mjs、db.mjs、seed-data.mjs、public/app.js 均通过语法检查。

本地通过不代表妙搭全栈已上线；线上未验证项仍包括公开 URL、/api/health、真实托管库读写、subscribers 写入、mail_log 回写、Console/Network 和真实邮件网关。

## 5. 数据库适配与迁移设计

### 5.1 差异

当前实现使用 Node 内置 SQLite，数据库文件位于 data/data-trace.sqlite，并在每次启动时运行 schema.sql、兼容列迁移和幂等法规种子。妙搭应用数据库应通过 +db-table-list / +db-table-get / +db-execute 管理，存在 dev/online 环境与平台托管持久化。二者不能共享 SQLite 文件，也不应在托管多实例运行时依赖 WAL 文件锁。

### 5.2 推荐目标数据模型

迁移目标保留 regulations、articles、updates、subscribers、mail_log、dispatch_runs、ingestion_runs 七张表。文本 JSON 字段可存为 JSON/JSONB（或平台可用的 TEXT + JSON 校验），将 SQLite 的 INTEGER 0/1 布尔值映射为数据库的 BOOLEAN/BOOLEAN 等价类型。关键约束与索引：

- regulations.external_id、articles.external_id、updates.external_id 唯一；保留 jurisdiction、status、parent、date 组合索引。

- subscribers.email 唯一（大小写不敏感），保留 (active, daily_briefing, update_alert) 索引；manage_token_hash 仅保存哈希。

- mail_log.subscriber_id 外键；保留 (subscriber_id, attempted_at DESC)；用 (subscriber_id, message_type, payload_hash) 的“已 sent”唯一规则实现投递幂等。

- dispatch_runs.idempotency_key 唯一，防止定时和事件触发重复派发。

### 5.3 可执行迁移步骤与回滚

- 在独立 dev 环境用 +db-table-list 确认无同名冲突；导出当前结构作为审计基线。

- 将 SQLite DDL 转为妙搭数据库支持的 DDL，在 dev 中以事务执行；先创建父表 regulations，再创建 articles、updates，最后创建订阅与日志表和索引。

- 将 22 条法规、26 条义务、16 条更新从经过审查的 seed 生成小于平台导入限制的 JSON/CSV 分批文件，导入 dev；以计数、外键完整性、唯一 external_id 和查询结果验收。

- 在 dev 做一次非真实邮箱的 subscribers 写入、偏好更新、mail_log 记录测试；真实投递只在已有发件 accountId 与测试收件人时进行。

- 先以 +db-env-diff 预览，再由明确授权者确认线上结构迁移；上线后重跑只读计数/约束核验和 /api/health。

- 回滚策略：发布前导出数据；结构变更只新增、可回退代码读兼容字段；若线上迁移异常，停止写入、恢复上一稳定应用 release，并按平台支持的恢复/回滚流程处理。不得以删除线上表作为常规回滚。

应用代码需要将 openDatabase() 抽象为 repository 层：本地继续 SQLite adapter，妙搭部署改用应用数据库 adapter。只有完成该替换并通过接口测试后，才能声称真实订阅、邮件日志和多实例持久化可用。

## 6. 功能与验收清单

| 验收项 | 当前证据 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 首页、法规库筛选、详情、双语、timeline | 已有公开静态版匿名桌面/手机验收记录 | 静态展示通过；非全栈证明 |
| 静态 seed-data.mjs 403 | 已内联进主脚本，历史 Network 验收无该请求 | 静态展示通过 |
| 全栈公开 URL | 历史 release failed；本轮无 user token 发版 | 未通过/阻塞 |
| 后端 API | 本地 3/3 测试；线上无 URL | 本地通过，线上未验证 |
| 托管数据库读写 | SQLite 本地持久化；本轮无法查询妙搭 DB | 未通过/阻塞 |
| 真实订阅入库 | 仅本地 SQLite 测试 | 未通过/阻塞 |
| mail_log 与真实邮件 | 源码有回写机制；无线上 app DB / 账号 / 收件人验证 | 未通过/阻塞 |
| Console/Network | 静态公开版历史验收通过 | 静态通过；全栈未验证 |

## 7. 替代部署方案

| 方案 | 部署方式 | 成本量级 / 周期 | 可覆盖真实功能 | 飞书/字节依赖 | 适用阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 修复妙搭全栈（推荐前提：获得详细日志） | 用 +init 拉取全栈 app 脚手架，将 Node 服务改为平台 runtime + 应用数据库 adapter，push sprint/default 后 release | 低至中；约 2–5 个工程日（取决于日志与 adapter） | API、托管数据库、订阅入库、mail_log；邮件仍需已有 gateway 账号 | 高 | 已明确要求飞书内生态、可提供 user token 和平台日志时 |
| B. 腾讯云 CloudBase | Node CloudRun/云函数 + 云开发数据库/SQL + 静态托管；环境变量放平台密钥管理 | 低至中；约 2–4 个工程日 | API、真实数据库、订阅入库、定时任务与邮件 provider 均可实现 | 低 | 面向中国大陆访问、希望快速形成可运营 MVP 时 |
| C. 自有云服务器或容器（Docker） | 将 Node 服务容器化，使用 PostgreSQL/MySQL 托管库，Nginx/HTTPS 反代；CI/CD 发布 | 中；约 3–7 个工程日 | 完整 API、数据库、邮件、调度、可观测性 | 无 | 需要域名、可控网络、稳定生产运维时 |
| D. 静态前端 + BaaS/Serverless | 保留已验收静态 UI，调用 Supabase/Neon/CloudBase 等托管库和 Serverless API | 低至中；约 2–4 个工程日 | 订阅入库、API、邮件触发可实现；复杂后台任务需另配 | 低至中 | 先验证产品流量与订阅转化、降低后端维护负担时 |

### 明确推荐

推荐先采用 B（CloudBase）作为真正可运行完整版的交付路径，同时保留 A 为“取得妙搭完整日志后再修”的并行排障路径。理由是当前唯一全栈错误没有可操作日志，且现有实现的本地 SQLite 不适合作为托管多实例持久层；CloudBase 可以在不依赖本 issue run 的妙搭 user 注入问题下，直接提供 Node 运行时、托管数据库、环境变量和公网访问。若组织必须留在飞书生态，A 必须先补齐 release-get 错误日志和应用数据库结构信息，再进行有证据的 adapter 改造。

## 8. 后续执行清单

### P0

- 在授权 user 实际注入的 run 中抓取 app_17c0x5ynggx 全部 failed release 的完整 error_logs；这一步决定是否进入妙搭代码修复。

- 选定 A 或 B。若选 A，先建立应用数据库 dev 表与 repository adapter；若选 B，先创建 CloudBase 环境、迁移 seed、部署 API，再接入前端。

- 上线后用匿名桌面与手机真实浏览器验收 UI；再验证 /api/health、法规查询、subscribers 实际写入、mail_log 记录。真实邮件须使用已配置 accountId 和用户指定测试收件人。

### P1

- 接入日志、错误告警和 API 健康检查；为种子刷新/消息调度建立可追溯任务记录。

- 用密钥管理保存 MANAGE_LINK_SECRET、DISPATCH_API_KEY、MAIL_LOG_API_KEY，禁止示例值进入线上。

## 9. 证据索引

- evidence/miaoda-fullstack-diagnostic-2026-08-13.json：本轮身份、release 查询失败、历史 release 和本地测试的机器可读证据。

- evidence/miaoda-publish-retry-2026-08-13.json：历史全栈 release 的原始通用错误及静态回退边界。

- data-trace/package.json、data-trace/src/server.mjs、data-trace/src/db.mjs、data-trace/src/schema.sql、data-trace/.env.example：工程和迁移审查来源。

- data-trace/test/app.test.mjs：本地 API 和 SQLite 持久化回归来源。